网站门户系统2025年第一阶段投产技术操作手册

版本号：V1.0

二○二五年二月

操作手册创建、变更记录表

| 版本号 | 操作 | 变更内容 | 变更原因 | 日期 | 操作人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 创建 | --- | --- | 2025.2.28 | 李运芳 |

操作手册填写说明：

- 此模版适用于信息系统投产（含切换或上线）期间的技术操作（软件系统）。

- 操作手册为新创建时，无需填写“变更内容”、“变更原因”；评审后如有变更的，必须填写《操作手册创建、变更记录表》。

- 操作手册必须包含系统升级实际操作中的每一项操作步骤。

- 操作手册模板中的每一项不得空缺，如有不适用项，须填写“不适用”。

目 录

1 前期准备	4

1.1 业务需求和系统范围	4

1.2 投产操作关键任务时序	4

1.3 投产前系统环境检查	4

1.4 新系统预装	4

2 系统升级操作步骤	4

2.1 通用事项	4

2.2 停止服务	4

2.3 备份	5

2.4 数据移植	5

2.5 系统投产	5

2.6 启动服务	6

2.7 技术连通性测试	6

2.8 软件系统升级后	7

3 应急策略	7

4 其他工作步骤	7

5 附件	8

5.1 配置文件修改内容	8

5.2 通讯参数表	8

# 前期准备

## 业务需求和系统范围

| 序号 | 业务需求号 | 业务需求名称 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR24093-A | 华夏银行个人结构性存款业务需求 | 网站门户系统 |  |

## 投产操作关键任务时序

| 序号 | 工作任务 | 执行日期 | 开始时间 | 完成时间 | 执行人 | 复核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停止应用 | 2025.3.22 | 2:30 | 2:50 |  | 张永强 |
| 2 | 系统升级 | 2025.3.22 | 2:50 | 5:30 |  | 张永强 |
| 3 | 应用重启 | 2025.3.22 | 5:50 | 6:30 |  | 张永强 |

## 投产前系统环境检查

检查接收个人结构性存款的GTP目录是否已创建。

## 新系统预装

不涉及。

# 系统升级操作步骤

## 通用事项

常用命令：tail –nf 日志名称、cd ，cat， ls -ltr，sftp，vim，cp，find，du，df，whoami，who，ls -l，netstat -an|grep 端口号，ps -ef|grep 进程名，wc -l，awk，ifconfig，nc -v，more等。

## 停止服务

登录自动化部署系统，使用奇安信浏览器登录自动化控制台，地址：https://102.80.24.36:8443/hdca，“方案及执行”--> “发布执行”

执行发布单:一阶段投产停服务

1）查看发布单

2）执行发布单

## 备份

执行发布单:一阶段投产备份

1）查看发布单

2）执行发布单

## 数据移植

不涉及。

## 系统投产

1）查看发布单: 一阶段投产发布

2）执行发布单

## 启动服务

1）查看发布单:一阶段投产启服务

2）执行发布单

## 技术连通性测试

- 1）网站应用服务运行状态检查：

hxb用户分别登录中金、南法信网站门户系统应用服务器（102.200.211.91/92、107.200.1.90/91），网站门户系统CMS服务器（102.200.211.93/94），执行以下命令：

ps -ef | grep java

ps -ef | grep ieguard

检查应用进程是否正常。

- 2）个人结构性存款产品信息文件检查

- 检查/gtp/gtpfile/finance/sd目录是否收到个人结构性存款产品信息文件。

## 软件系统升级后

通过工具箱深度巡检脚本检查系统资源是否正常。

# 应急策略

3.1 回退

1）查看发布单:一阶段投产回退

2）执行发布单

3.2 手动操作

自动化无法使用时的手动操作手册如下:

# 其他工作步骤

- 无。

# 附件

## 配置文件修改内容

无。

## 通讯参数表

| 系统名称 | 节点名 | 与XX系统节点关系 | IP地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |